项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—基础设施改造—本部操场建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 中国音乐学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐权 |  |  |  | 联系电话 |  | 64887380 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 425.585650 | 425.585650 | 418.421444 |  | 10 |  | 98.32% |  | 9.83 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 425.585650 | 425.585650 | 418.421444 |  | — |  | 98.32% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强学校基础设施建设，紧跟学院“双一流”发展步伐，给我校师生提供一个整洁、安全、舒适的生活环境，满足我校师生体育锻炼日常生活需求，更好的做好后勤保障工作，2022年暑期后全部完成。 |  |  |  |  | 加强学校基础设施建设，紧跟学院“双一流”发展步伐，给我校师生提供一个整洁、安全、舒适的生活环境，满足我校师生体育锻炼日常生活需求，更好的做好后勤保障工作，2021年年完成招投标并400万元，2022年暑期后全部完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造区域面积 |  | 约8880平方米 | 8800平方米 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合国家相关技术规范与质量检测标准 |  | 合格 | 合格 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 按进度执行 |  | 施工120天, 组织施工、验收1天, 资料收集及审计结算、支付60天 | 6月底完工 | 10 |  | 9 |  | 疫情原因，停止施工，实际天无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | 425.5856万元 | 418.421444万元 | 10 |  | 9.83 |  | 投标让利及审计核减 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学生的体育达标要求，保证学院的正常教学、学习和生活秩序 |  | 学院的社会效益和经济效益得到提升 | 学院的社会效益和经济效益得到提升 | 10 |  | 8 |  | 后续还待时间检验 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 选用符合环保标准的施工材料进行施工，消除环境污染 |  | 10年 | 10年 | 10 |  | 8 |  | 后续还待时间检验 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 项目完成后使用年限 |  | 不低于10年 | 10年 | 10 |  | 8 |  | 后续还待时间检验 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.66 |  |  |  |